大姚县发展和改革局

2021年重点领域财政项目文本公开

1. 项目名称

大姚县粮食储备有限公司危仓老库异地重建项目

1. 立项依据

大发改投资发〔2019〕12号

1. 项目实施单位

大姚县粮食储备有限公司

1. 项目基本概况

大姚县粮食储备有限公司危仓老库异地重建项目，位于大姚县金碧镇黄海屯海心工业园区，总投资 3494.82 万元，规划占地面积 19.5 亩，建筑总面积 6274.22 平方米，预计 2021年 3 月底完工投入使用。

1. 项目实施内容

大姚县粮食储备有限公司危仓老库异地重建项目，规划建设仓容 2.6 万吨（建盖仓库 3 幢，日产 50 号精米车间 1 个，储油用房 1 幢，综合办公楼 1 幢及消防、供电等配套设施）。2020 年计划完成投资 2225 万元，于 2020 年动工，预计 2021年 3 月底完工投入使用。

1. 资金安排情况

大姚县粮食储备有限公司危仓老库异地重建项目到位资金 3540.45 万元，其中：《楚雄州财政局关于下达 2017 年粮食仓储和物流项目第二批中央基建投资预算的通知》（楚财建〔2017〕131 号）下达大姚县危仓老库异地重建项目中央财政补助资金 355 万元；《楚雄州财政局关于下达 2020 年抗疫特别国债基础设施建设项目直达资金的通知》（楚财建〔2020〕77 号）下达大姚县粮食储备有限公司危仓老库异地重建项目抗疫特别国债资金 2900 万元；《楚雄州财政局关于下达 2018 年中央预算内投资项目州级配套资金的通知》（楚财建〔2019〕36 号）下达“粮安工程”仓库建设州级财政配套资金 215.45 万元；县级财政配套 70万元。

1. 项目实施计划

大姚县粮食储备有限公司危仓老库异地重建项目于 2020 年动工，预计 2021年 3 月底完工投入使用。

1. 项目实施成效

大姚县粮食储备有限公司危仓老库异地重建项目建成后，为本区形成布局合理、便于调控的现代化粮油储运体系和物流体系打下良好的基础，力争成为本区粮食重要储备库，维护粮食市场稳定、维护国家粮食安全，更好地保障本地区的粮食安全，为我县经济社会持续发展发挥更大作用。

大姚县发展和改革局

2021年3月15日